# Plan de MVP – Vertice360

### Un solo núcleo. Dos mercados. Control total desde el primer día.

## 🎯 ¿Qué es el MVP?

Es el núcleo operativo mínimo viable de Vertice360: un sistema inteligente, integrado y listo para producción que resuelve el dolor central de ambos mercados:

- Desarrolladoras: “No sé qué pasa con mis leads, mis unidades ni mi caja en tiempo real”.

- Equipos comerciales: “Pierdo leads, no tengo contexto al responder, y no mido mi verdadera rentabilidad por proyecto”.

Este MVP no es un CRM genérico. Es un cerebro comercial-financiero operativo que:

- Responde a leads en <30 segundos con datos reales del proyecto

- Deriva al asesor correcto con contexto completo

- Sigue automáticamente a cada lead con reglas de neuroventas

- Mide conversión, rentabilidad y riesgo en tiempo real

- Se integra en Kommo (CRM ya usado por el mercado)

- Está listo para escalar módulos financieros, post-venta o estratégicos en fases posteriores

## 💡 Objetivo del MVP (90 días)

Convertir el caos operativo en control predecible.
Que al día 90, tanto una desarrolladora como un equipo comercial puedan operar todos sus proyectos con:

- Cero leads sin respuesta en 24h

- Información 100% actualizada (precios, obra, unidades)

- Métricas reales de conversión y rentabilidad por proyecto

- Base técnica lista para agregar IA predictiva, flujo de caja y portal del inversor

## 💰 Presupuesto Ejecutivo – 3 Meses / USD 30,000

| Mes | Inversión | Enfoque Clave | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | USD 10,000 | Fundamentos + Captura Inteligente | • Base de datos central del proyecto (precios, unidades, obra, planes)<br>• Chatbot con respuestas automáticas y neuroventas básicas<br>• Integración inicial con Kommo (ingesta de leads) |
| Mes 2 | USD 10,000 | Automatización + Derivación | • Asignación inteligente de leads<br>• Secuencias de seguimiento programado (día 1, 3, 7)<br>• Alertas simples: “lead sin respuesta en 48h”, “unidad nueva coincide”<br>• Dashboard básico en Kommo |
| Mes 3 | USD 10,000 | Operativo en Producción | • Sistema 100% funcional con leads reales<br>• Métricas: tiempo de respuesta, reuniones, propuestas, conversión<br>• Capacitación al equipo<br>• Documentación técnica y API lista para escalar |

✅ Total inversión MVP: USD 30,000
✅ Desembolso mensual: USD 10,000
✅ Equipo interno lean: 1 PO + 1–2 devs + diseño de flujos + QA

## 🌐 Doble mercado, mismo núcleo

| Funcionalidad | Desarrolladoras | Equipos Comerciales |
| --- | --- | --- |
| Respuesta inmediata | “¿Qué unidades hay en X proyecto con Y m²?” | “¿Tienen algo en zona Z entre USD A y B?” |
| Seguimiento | Monitor de leads fríos por proyecto | Alertas de performance por asesor |
| Métricas | Conversión lead → reserva por proyecto | Rentabilidad por proyecto y por agente |
| Integración | Fuente única de precios y obra | Kommo como centro de operaciones |
| Escalabilidad | Próximo módulo: flujo de caja, portal inversor | Próximo módulo: IA predictiva, simulador “what-if” |

Vertice360 no vende software. Vende control, predictibilidad y rentabilidad.

## 📈 Próximos pasos post-MVP

- Mes 4: Arranque comercial activo

- Meses 4–6: Cierre de primeros clientes (2–3 equipos + 1–2 desarrolladoras)

- Mes 6: Validación de ROI real (ej: “evitamos 1 devolución = +USD 15k”)

- Meses 7–12: Escalamiento LATAM con modelo white label

## ✅ Para los socios – Por qué esto funciona

- Validación temprana: el MVP se prueba con clientes reales en 90 días, no con prototipos.

- Costo bajo, riesgo controlado: USD 30k vs USD 100k+ de desarrollos tradicionales.

- Canal asegurado: el socio comercial ya tiene acceso a los mejores equipos y desarrolladoras.

- Escalabilidad inmediata: mismo núcleo, doble mercado, mismo pricing.

- Equity protegido: si el MVP falla, el daño es limitado. Si funciona, el upside es exponencial.