# Plan de MVP – Vertice360

### Un solo núcleo. Dos mercados. Control total desde el primer día.

## 🎯 ¿Qué es el MVP?

Es el núcleo operativo mínimo viable de Vertice360: un sistema inteligente, integrado y listo para producción que resuelve el dolor central de ambos mercados:

- Desarrolladoras: “No sé qué pasa con mis leads, mis unidades ni mi caja en tiempo real”.

- Equipos comerciales: “Pierdo leads, no tengo contexto al responder, y no mido mi verdadera rentabilidad por proyecto”.

Este MVP no es un CRM genérico. Es un cerebro comercial-financiero operativo que:

- Responde a leads en <30 segundos con datos reales del proyecto

- Deriva al asesor correcto con contexto completo

- Sigue automáticamente a cada lead con reglas de neuroventas

- Mide conversión, rentabilidad y riesgo en tiempo real

- Se integra en Kommo (CRM ya usado por el mercado)

- Está listo para escalar módulos financieros, post-venta o estratégicos en fases posteriores

## 💰 Presupuesto Ejecutivo – 3 Meses / USD 45,000

| Mes | Inversión | Enfoque Clave | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | USD 15,000 | Fundamentos + Arquitectura + Captura Inteligente | • Arquitectura técnica modular (multi-tenant, API-first) • Base de datos central del proyecto (precios, unidades, obra, planes) • Chatbot con respuestas automáticas + neuroventas básicas • Primer diseño UX del flujo lead → asesor |
| Mes 2 | USD 15,000 | Automatización + Derivación + Experiencia UX | • Asignación inteligente de leads • Secuencias de seguimiento programado (día 1, 3, 7) • Alertas simples: “lead sin respuesta en 48h”, “unidad nueva coincide” • Diseño de dashboard en Kommo y flujo de asesor • Integración estable con Kommo API |
| Mes 3 | USD 15,000 | Operativo en Producción + Validación | • Sistema 100% funcional con leads reales • Métricas: tiempo de respuesta, reuniones, propuestas, conversión • Capacitación al equipo • Documentación técnica, API y guía de onboarding • Versión lista para onboarding de primeros clientes |

✅ Total inversión MVP: USD 45,000
✅ Desembolso mensual: USD 15,000 x 3 meses
✅ Equipo interno lean pero completo:

- Arquitecto de Software (diseño técnico, escalabilidad, API)

- Diseñador UX (flujos, interfaces, experiencia asesor/inversor)

- Product Owner (conocimiento de ambos mercados)

- 2–3 Full-Stack Developers

- QA / Soporte técnico básico

## 🌐 Doble mercado, mismo núcleo

| Funcionalidad | Desarrolladoras | Equipos Comerciales |
| --- | --- | --- |
| Respuesta inmediata | “¿Qué unidades hay en X proyecto con Y m²?” | “¿Tienen algo en zona Z entre USD A y B?” |
| Seguimiento | Monitor de leads fríos por proyecto | Alertas de performance por asesor |
| Métricas | Conversión lead → reserva por proyecto | Rentabilidad por proyecto y por agente |
| Integración | Fuente única de precios y obra | Kommo como centro de operaciones |
| Escalabilidad | Próximo módulo: flujo de caja, portal inversor | Próximo módulo: IA predictiva, simulador “what-if” |

Vertice360 no vende software. Vende control, predictibilidad y rentabilidad.

## ✅ Para los socios – ¿Por qué este MVP con USD 45k?

- Mejor calidad técnica: el Arquitecto asegura que el sistema escala sin rehacer.

- Mejor experiencia de usuario: el Diseñador UX reduce fricción y aumenta adopción.

- Menor riesgo de retrabajo: arquitectura bien pensada = menos bugs, mejor soporte.

- Onboarding más rápido: flujos claros + UX intuitiva = activación en <48h.

- ROI más rápido: un sistema estable y usable retiene al primer cliente y genera referidos.