# ✅ 1. ¿Cuál es el costo real de construir Vertice360? (en pocas líneas)

Tomando en cuenta que Vertice360 incluye:

- Módulo comercial + IA

- Módulo financiero para desarrolladoras

- Portal del inversor

- Automatizaciones

- Marketing / KPIs

- Multi-tenant white label

- Integración de IA conversacional

👉 El costo real de construir Vertice360 (Fase 1 + Fase 2 + base LATAM) está entre:

# USD 120.000 – 180.000

(de costo de desarrollo total, si lo hiciera un tercero o un equipo contratado 100% externo)

Pero como lo hace iMotorSoft con equipo propio, tu costo cash es menor, pero el valor de mercado del producto es ese.

# ✅ 2. Tiempo para tener una base funcional (MVP funcional real)

Un MVP que ya permita:

- Cargar proyectos y unidades

- Disponibilidad en tiempo real

- IA respondiendo preguntas básicas

- Filtro de unidades para vendedores

- Primer versión del portal inversor

- Panel comercial simple

- Multi-tenant básico

👉 Tiempo realista:

# 8 a 10 semanas

(Argentina, recursos limitados, pero con foco bien marcado)

# ✅ 3. Tiempo para tener el producto final (versión comercial LATAM)

Producto completo según visión del documento:

- Sistema comercial predictivo

- Módulo financiero completo (flujos, hitos, curvas)

- Portal inversor maduro

- Automatizaciones y neuroventa

- Dashboard dirección

- Marketing + KPIs

- Multi-tenant escalable

- Onboarding 48 h

- Versión white label para vender en masa

- Estándares de estabilidad para LATAM

👉 Tiempo realista:

# 6 meses para la versión completa

# 9–12 meses para llegar al nivel LATAM sólido

(robustez + estandarización + soporte + documentación + configuradores)

Con esto recién podés escalar a:
México, Chile, Colombia (como propone el análisis de viabilidad).

# ✅ 4. Cómo encaja esto con la inversión que podría poner Mario Castro

Basado en:

- Potencial del mercado LATAM

- Ingresos proyectados Año 1: USD 84k

- Ingresos proyectados Año 2: ~USD 300k

- Crecimiento a LATAM Año 3: 600–700k+

Vertice360 es un negocio SaaS escalable, no un proyecto puntual.

Para Mario Castro, vos podés justificar esto así:

### **“Mario, Vertice360 no cuesta 10 mil o 20 mil dólares.

Es un producto de 150 mil dólares de valor tecnológico,
y con proyección de facturar 300 mil USD al año.”**

# ✅ 5. ¿Cuánto dinero deberíamos pedirle a Mario Castro si quiere invertir?

Inversión buscada para cubrir:

- 4–6 meses de equipo full

- Infraestructura

- IA

- UX

- Marketing inicial LATAM

- Onboarding y soporte

👉 Ticket recomendado para él (muy digerible):

# USD 25.000 – 50.000

Con eso podés justificar darle:

- 5% si aporta know-how + ventas

- 10–15% si aporta dinero + know-how

- Nunca más de 20%, incluso con dinero fuerte.

# ✔ RESUMEN ULTRA BREVE PARA LLEVAR A LA REUNIÓN

- Costo real Vertice360: USD 120–180k

- MVP funcional: 8–10 semanas

- Producto completo Argentina: 6 meses

- Producto sólido LATAM: 9–12 meses

- Inversión que podemos pedirle: USD 25–50k

- Participación a ofrecer: 5–15% según aporte